**Grupo Jupiter**

**Ingeniería de Software para Aplicaciones Móviles**

**Miembros del Equipo:**

Roberto Amin [r.amin@uniandes.edu.co](mailto:r.amin@uniandes.edu.co)

Jorge Pardo [ja.pardor1@uniandes.edu.co](mailto:ja.pardor1@uniandes.edu.co)

Andres Ulloa [a.ulloar@uniandes.edu.co](mailto:a.ulloar@uniandes.edu.co)

Jesus Diaz [jd.diazd1@uniandes.edu.co](mailto:jd.diazd1@uniandes.edu.co)

**REPO EQUIPO**: https://github.com/robertoamin/Aplicacion\_movil\_vinilos

**Acuerdos de funcionamiento de equipo:**

1. Comunicación vía grupo Whatsapp y/o Slack cuando se requiera apoyo entre los miembros del equipo, comunicando los temas de interés transversal y recordando fechas claves de entregables o avances.
2. Subir Código Funcional al Repositorio evitando dañar el código de los demás, comunicar cambios transversales.
3. Cada vez que se haga un merge debe contar con al menos 2 aprobaciones del equipo
4. Avisar con tiempo la No participación en reuniones para re-programar, y ser puntual con la asistencia convenida.
5. Compromiso en los entregables en fechas, calidad y detalle de este.

**Metodología o Mecánica del trabajo:**

1. Reunión de revisión y distribución de tareas de la semana: lunes 7:00PM
2. Reunión de check Point: jueves 7:30PM, funcionara como un review de lo que hemos avanzado y que impedimentos están activos para solucionarlos
3. Reunión de revisión entregables: Sábado 9:00AM, Se espera poder tener las actividades comprometidas en la semana con un avance de mínimo un 90%.
4. Seguimiento del proyecto usando GITHUB Project asegurando la actualización cada vez que se avance en un entregable, esto se revisara entre todos los miembros del equipo durante las reuniones de la semana.
5. Utilizar Pair Programming en caso de requerirse por algún miembro del equipo, para nivelar conocimiento y calidad de entregables, se solicitará la ayuda durante la semana en los canales definidos para interactuar.